安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

“15000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目”土方工程

招 标 文 件

（编号：TGJA-JX-2022008）

项目名称： 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司“15000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目”

招  标 人： 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司

法定代表人或

其委托代理人：

日        期：      2022年11月17日

15000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目土方工程

招    标    书

我单位就15000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目土方工程前期施工准备工作已就绪，经我公司研究决定，予以公开招标。

- 项目概况与招标范围

1.1工程名称：15000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目

1.2工程地点：池州铜冠铜箔公司（池州市清溪大道与牧之路交叉口）

1.3工程内容：基础及地坑开挖、土方运输及基坑回填

1.4工程概况：本项目场地位于池州铜冠铜箔公司厂区内，场地内无障碍物且整平完成，本次土方开挖深度：地坑约4.1m，基础部分约2m。

1.5计划工期：分两阶段施工，每阶段15天，共30天。

1.6质量要求：合格。

1.7承包方式：包工包料。

二、投标人资格要求

2.1投标人须提供经过年检合格的营业执照

2.2在我公司无不良行为信息记录。

三、投标文件的编制及提交

3.1投标文件的组成

封面

法定代表人身份证明书(见附表1)

投标文件签署授权委托书(见附表2)

企业营业执照复印件

工期、质量、安全及环保承诺书(见附表3)

报价表(见附表5)

3.2投标须知

3.2.1报价方式：本工程报价采用最高限价下浮，设最高限价（含3%增值税）

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 最高限价（含3%增值税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基坑土方开挖 | 开挖深度0.7～4.1米； 挖掘机挖土装车 | m3 | 49400 | 2.4元/m3 |  |
| 2 | 土方运输 | 场内运输 运距1km | m3 | 7900 | 3.1元/m3 |  |
| 3 | 基坑回填 | 基坑土方回填，压实度不小于0.93 | m3 | 36000 | 3元/m3 |  |

3.2.2投标报价系含设备折旧费、大小修理费、维护费、油费、驾驶员工资、管理费、利润及所承担风险责任等一切费用在内以及现场施工钢板垫路措施费、车辆出场前冲洗清理、道路清扫等一切工作及措施费。

3.2.3该工程不安排施工现场踏勘（自行勘察），不举行招标答疑会，若有疑问，可书面提交至经营部。

3.2.4工程进度款支付及结算方式：工程施工完成后，一个月内支付已完工程量的80%进度款。工程完工后经验收合格，一个月内付清剩余款项。承包方需向发包方提供增值税专用发票（税率为3%）。

3.3投标文件的提交

3.3.1书面装订成册并签章密封（纸质版2份，正本1份，副本1份）。

3.3.2密封袋上应写明：

招标人名称；招标编号；工程名称； 年 月 日 时 分开标，此时间以前不得开封；投标人名称和地址。

3.3.3不按照招标书规定的格式填写报价及签章密封不完整的不予接受。

3.3.4投标截止时间：2022年12月1日上午9时00分。

四、开标、评标及定标

4.1开标不邀请投标人参加。

4.2评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

4.3评标：原则上按照报价最低者确定中标合格单位，且只选定一家单位。

4.4有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

①、投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

②、投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

③、投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

④、投标文件中项目名称、特征及说明、计量单位、工程量与招标文件不一致的；

⑤、投标文件未按招标文件提供的格式进行编制的；

⑥、没有按照招标文件要求提供投标担保；

⑦、投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

⑧、投标文件载明的招标项目完成期超过招标文件规定的期限；

⑨、投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

4.5经营部根据评标委员会的评标报告报公司，研究确定中标人，并形成定标纪要，发中标通知书。

五、合同签订

5.1经营部负责与中标人按照招标文件、投标文件及中标通知书及时签订专业工程承包合同，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

5.2中标人在签订施工承包合同的同时，与公司安全环保部签订安全环保管理协议并按规定交纳安全环境保证金。

六、投标文件送达

6.1送达地点：铜陵市黄山大道南段879号铜冠建安公司四楼经营部办公室。

联系人：黄赟；联系电话：18656211500

6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

投 标 文 件 格 式

{招标工程项目名称}工程

施工招标投标文件

项目名称：

投标文件内容：

投标人：               （盖公章）

法定代表人：

或委托代理人：       （签字或盖章）

日    期：          年   月   日

附表1：

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年       月      日

经营期限：

姓    名：     性别：       年龄：        职务：

系               （投标人单位名称）          的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （盖公章）

日    期：      年     月     日

附表2：

二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名）系                        （投 标人名称）的法定代表人，现授权委托 （单 位 名 称） 的 （姓名） 为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：       （签字）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

委托日期：       年     月     日

附表3：

工期、质量、安全及环保承诺书

| 序号 | 项目内容 | 约定内容 | 承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计划工期 | 30天。 |  |  |
| 2 | 质量标准 | 合 格 |  |  |
| 3 | 安 全 | 安全无事故，文明施工 |  |  |
| 4 | 环 保 | 符合要求（道路清扫、扬尘治理、场地围挡及碴土证办理等） |  | 发生费用自理 |

投标人：                                （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字并盖章）

联系电话：

日期：

附表5：

15000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目土方工程  报价表

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 最高限 价 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 1 | 基坑土方开挖 | 开挖深度0.7～4.1米； 挖掘机挖土装车 | m3 | 49400 | 2.4元/m3 |  |  |  |
| 2 | 土方运输 | 场内运输 运距1km | m3 | 7900 | 3.1元/m3 |  |  |  |
| 3 | 基坑回填 | 基坑土方回填，压实度不小于0.93 | m3 | 36000 | 3元/m3 |  |  |  |
| 合计 |  |  |
| 报价说明：以上报价包括但不限于以下内容： 1：人工、材料、机械（含进出场）、措施费、管理费、利润、增值税等其它一切税费及风险费用； 2：税金由分包方缴纳，开具增值税专用发票； 3：以最终中标价格做为最终分包决算单价，具体工程量以现场实际发生工程量为准。 4、报价含文明施工、安全环保、场地围挡封闭、车辆冲洗、路面及现场降尘、碴土证办理等一切费用。 |

投标人：                                  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字并盖章）

日   期：