铜陵有色金属集团股份有限公司绿色智能铜基新材料项目渣选矿区域--渣选及厂前区域预应力混凝土管桩（机械租赁）

招标文件

招标编号：TGJA-JX-2023031

招标公告发布日期：2023年08月04日

招 标 人: 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司（盖章）

联 系 人：洪叶（15715626529）

一、招标内容

1、项目名称：铜陵有色金属集团股份有限公司绿色智能铜基新材料项目--渣选及厂前区域预应力混凝土管桩

2、招标方式：公开招标，投标单位不少于3家方满足开标条件。

3、项目要求工期：按建设单位要求

4、项目质量要求：合格

5、承包方式：提供作业机械及操作人员

6、建设单位：铜冠建安第二事业部

7、项目招标范围及内容：公开招标，锤击式管桩打桩机

（一）投标人资格要求

2.1投标人须提供经过年检合格的相关范围的营业执照或资质证书（需加盖投标单位公章）；

2.2投标人必须提供桩机采购证明（合同、发票、收据等资料均可）、桩机操作人员资格证等相关资质复印件（需加盖投标单位公章）；

2.3在我公司无不良行为信息记录。

（二）招标程序及日程安排

招标文件的领取：

（1）领取时间：2023年08月05日8:00至2023年08月09日16:00；

（2）领取地点：铜冠建安公司第二建筑工程事业部（翠湖三路与黄山大道交叉口西北180米，铜冠建安一楼工程部），洪叶（15715626529）。

（3）资格审查：自公告之日起至2023年08月09日16:00前，潜在投标人携带公司营业执照到铜冠建安公司四楼工程部进行资格审查，审查通过后填写报名表（申明：未进行报名登记的潜在投标人，投标文件在开标时按照废标处理）。联系人：陶叶玲；联系电话：13965204644。

- 投标文件的编制及递交

- 投标文件的组成

①封面

②投标人营业执照、法人身份证复印件(加盖公章）

③法定代表人身份证明书(见附表1)

④投标文件签署授权委托书（见附表2）

⑤工期、质量及安全承诺表（见附表3）

⑥施工期间进场机械设备数量及报价说明内容承诺函；（见附表4）

⑦投标报价表（见附表6）

- 投标须知

- 报价方式：本工程设最高限价（附表5，不含税）

- 投标报价系含设备折旧费、大小修理费、维护费、油费、驾驶员工资、管理费、利润及所承担风险责任等一切费用在内以及现场施工钢板垫路措施费、车辆出场前冲洗清理、道路清扫等一切工作及措施费。

- 该招标不安排施工现场踏勘，如有需要请自行勘察。不举行招标答疑会，若有疑问，可书面提交至我公司经营部。

- 费用支付及结算方式：自施工开始，每个月支付当月已完工程量50%的结算费。租赁结束后经验收合格，当年内付至总结算费用70%，第二年付至90%，第三年付清。（乙方开具相应合法有效的增值税专用发票，甲方按所提供的发票抵扣税额承担税金。）

- 工期要求：满足业主单位工期要求。

6、服从项目部人员的管理。

7、所有人员进场施工必须统一穿戴公司工作服和安全帽，配备统一工作服与安全帽的费用自机械结算中扣除。

8、机械操作人员吃、住、行均自行解决。

9、安全、质量、文明施工等需受招标人委托的项目部管控，符合招标人相关制度及要求。安全、质量、文明施工未满足要求视情形要求中标人支1000-5000元违约金，情节严重招标人可终止合同并追偿。

10、各类违约金逾期不缴纳，自施工费用中双倍扣除。

（三）投标文件的递交

1、书面装订成册并签章密封（纸质版1份）。

2、密封袋上应写明：

招标人名称；招标编号；工程名称； 年 月 日 时 分开标，此时间以前不得开封；投标人名称和地址。

3、报价表上盖公章并由公司法定代表人签字。

4、不按照招标书规定的格式填写报价及签章密封不完整的不予接受。

5、投标截止时间：2023年08月10日上午09时。

6、投标文件递交地点：铜冠建安公司四楼经营部（翠湖三路与黄山大道交叉口西北180米）。

7、投标文件收件人：黄赟（18656211500）

8、逾期送达的或未按规定送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

三、评标及中标履约要求

1、开标不邀请投标人参加。

2、评标由工程部随机临时确定评委并组建的评标委员会负责。

3、评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

4、评标：（1）原则上按照报价最低者确定中标候选人，暂定机械租赁1家；   （2）有类似施工经验的机械公司优先。

5、有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

①、投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

②、投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

③、投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

④、投标文件中项目名称、特征及说明、计量单位、工程量与招标文件不一致的；

⑤、投标文件未按招标文件提供的格式进行编制的；

⑥、没有按照招标文件要求提供投标担保；

⑦、投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

⑧、投标文件载明的招标项目完成期超过招标文件规定的期限；

⑨、投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

6、中标通知：经营部根据评标委员会的评标报告上报公司，研究确定中标人，并形成定标纪要。招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7、中标人在签订施工承包合同的同时，与公司安全环保部签订安全环保管理协议并按规定交纳安全环境保证金。

8、机械租赁合格供应商与合同价确定有效期：自定标之日起至2023年12月31日止。在有效期内如工程需要不签订租赁合同的合格供应商视为自动放弃，公司有权作清退处置。

四、纪律和监督

1、对招标人的纪律要求：招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害公司利益或者他人合法权益。

2、对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。投标人有上述行为的，一经确认将取消其今后参加我公司招标的资格，列入机械租赁供应商黑名单。

{招标工程项目名称}

投标文件

招标编号： ｛招标编号｝

项目名称：       	｛招标工程项目名称｝

投标人：                        （盖公章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：               （签章）

日  期：           年      月   日

附表1：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年       月      日

经营期限：

姓    名：     性别：       年龄：        职务：

系               （投标人单位名称）          的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （签字并盖公章）

日    期：      年     月     日

附表2：

投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名）系                        （投 标人名称）的法定代表人，现授权委托 （单 位 名 称） 的 （姓名） 为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：       （签字）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：

投标单位：                                      （盖公章）

法定代表人：               （签字）

委托日期：       年     月     日

附表3：

工程质量、工期、安全承诺函

| 序号 | 内容 | 要求及条件 | 奖励或处罚额 | 承 诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量 | 合格，符合设计及规范要求，未发生质量事故及质量缺陷 | 按工程结算价款的0.5%在结算中扣除。 | 同 意 |
| 2 | 安全 | 安全无事故，符合5S管理要求，安全管理符合公司或项目部要求 | 按工程结算价款的1%在结算中扣除。 | 同 意 |
| 3 | 工期 | 25日历天 | 按工程结算价款的0.5%在结算中扣除。 | 同 意 |
| 4 | 锤击式管桩打桩机 | 3～4台 | 按工程结算价款的0.5%在结算中扣除。 | 同 意 |

投标单位：                   （公章）

法定代表人：           （签字）

日  期：     年    月    日

附表4

承    诺   函

若我单位中标，对以下内容作出承诺：

1、根据不同施工阶段，各工种确保证工期进度，视情况随时调整劳动力，不影响施工。

2、施工期间：不少于3～4台锤击式管桩打桩机，少于承诺中的设备进场同意扣除0.5%工程结算价款。

3、同意附件6报价说明中所有内容，对于招标清单中的工程量增减承诺不调整价格，且不因业主或其它原因现场停工要求补偿误工、误时等费用，如果出现以上情况发生后，甲方有权直接解除合同，乙方自愿按已完成工作量50%结算劳务费并无条件退场，剩余50%作为违约金用来赔偿甲方的损失。

投标单位：                       （公章）

法定代表人：           （签字）

日  期：     年    月    日

附表5     铜陵有色金属集团股份有限公司绿色智能铜基新材料项目--渣选及厂前区域预应力混凝土管桩（机械租赁）最高限价

| 序号 | 机械名称 | 工程量 （暂定） | 单位 | 最高限价（不含税） | 限价合计（不含税） | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锤击式管桩打桩机 | 15000 | m | 17元/m | 285000元 | 1、准备打桩机具、移动打桩机、桩基定位放线,桩尖施工、安装桩帽、打桩、接桩、送桩、凿截桩头、防腐等。 高强预应力混凝土管桩PHC-500（125或130）ab，（持力层为中风化砂岩、最终以地勘报告及设计蓝图要求为准）桩长约30m，单桩竖向承载力以图纸设计为准。 2、锤击法沉桩，桩施工严格按照设计图纸、施工规范要求进行施工，保证桩身完整性，确保预应力混凝土管桩单桩竖向承载力达设计图纸要求，具体工程量以实际发生为准。 3、预制管桩、桩尖为甲供；乙方负责将预制管桩运输至距桩机设备15m以内。 4、报价含人工费、材料费（不含管桩、桩尖费用）、机械费、设备的进退场费用、设备进出场费、设备折旧费、大小修理费、维护费、油费、驾驶员/操作员工资、设备运行所需电缆、移机、零配件和作业工具、接桩所需材料、管理费、利润及所承担风险责任等一切费用且单价不因市场燃油价格波动、工程量增减而做任何调整。注：乙方提供完整施工记录资料。 5、乙方含现场施工钢板垫路措施费、车辆出去场前冲洗清理、道路清扫等措施费用。 |
| 2 | 锤击式管桩打桩机 | 30000 | m | 22元/m | 720000元 | 1、准备打桩机具、移动打桩机、桩基定位放线,桩尖施工、安装桩帽、打桩、接桩、送桩、凿截桩头、防腐等。 高强预应力混凝土管桩PHC-600（125或130）ab，（持力层为中风化砂岩、最终以地勘报告及设计蓝图要求为准），桩长约 30m，单桩竖向承载力以图纸设计为准。 2、锤击法沉桩，桩施工严格按照设计图纸、施工规范要求进行施工，保证桩身完整性，确保预应力混凝土管桩单桩竖向承载力达设计图纸要求，具体工程量以实际发生为准。 3、预制管桩、桩尖为甲供；乙方负责将预制管桩运输至距桩机设备15m以内。 4、报价含人工费、材料费（不含管桩、桩尖费用）、机械费、设备的进退场费用、设备进出场费、设备折旧费、大小修理费、维护费、油费、驾驶员/操作员工资、设备运行所需电缆、移机、零配件和作业工具、接桩所需材料、管理费、利润及所承担风险责任等一切费用且单价不因市场燃油价格波动、工程量增减而做任何调整。注：乙方提供完整施工记录资料。注：乙方提供完整施工记录资料。 5、乙方含现场施工钢板垫路措施费、车辆出去场前冲洗清理、道路清扫等措施费用。 |
| 3 | 锤击式管桩打桩机 | 3 | 根 | 26000元 | 26000元 | 1、准备打桩机具、移动打桩机、桩基定位放线,桩尖施工、安装桩帽、打桩、接桩、送桩、凿截桩头、防腐等。 高强预应力混凝土管桩PHC-600（125或130）ab（试验桩），（持力层为中风化砂岩、最终以地勘报告及设计蓝图要求为准），桩长约 30m，单桩竖向承载力以图纸设计为准。 2、锤击法沉桩，桩施工严格按照设计图纸、施工规范要求进行施工，保证桩身完整性，确保预应力混凝土管桩单桩竖向承载力达设计图纸要求，具体工程量以实际发生为准。 3、预制管桩、桩尖为甲供；乙方负责将预制管桩运输至距桩机设备15m以内。 4、报价含人工费、材料费（不含管桩、桩尖费用）、机械费、设备的进退场费用、设备进出场费、设备折旧费、大小修理费、维护费、油费、驾驶员/操作员工资、设备运行所需电缆、移机、零配件和作业工具、接桩所需材料、管理费、利润及所承担风险责任等一切费用且单价不因市场燃油价格波动、工程量增减而做任何调整。注：乙方提供完整施工记录资料。注：乙方提供完整施工记录资料。 5、乙方含现场施工钢板垫路措施费、车辆出去场前冲洗清理、道路清扫等措施费用。 |
| 招标人最高限价合计 | 1031000元 | / |
| 报价说明：以上报价包括但不限于以下内容 本工程招标的工程量依据建设单位所提供的清单；工程量按实际完成量及不超过甲方同业主结算量进行结算。 2、人工、辅材、机械（含大型机械、桩基设备进退场）、设备折旧费、大小修理费、维护费、油费、驾驶员/操作员工资、设备运行所需电缆、移机、零配件和作业工具、接桩所需材料、措施费、管理费、利润、增值税等其它一切税费及风险费用，且单价不因市场燃油价格波动及工程量增减而做任何调整。 3、乙方承担并开具合法有效增值税专用发票。 4、沉桩过程中造成其它桩身上浮，由此产生的复打费用由乙方承担。 5、以上工程施工须保证最少3～4台锤击桩桩基进场。工期25日历天。 6、如果施工中对我方施工完成的工程进行破坏将按照发生的施工一切费用100%进行处罚。 7、工程施工完成后办理最终决算时应提供项目部确认的工期、安全及质量证明文件，如果不办理将不予办理最终结算。 |

一、施工说明：

1、本工程工期紧、任务重，请投标方务必到现场勘查。联系人：丁睿； 联系电话：13955906320。

2、中标人必须自行组织人员及时进行自带材料清理、整理，做好现场文明施工，达到铜陵市相关要求。

3、中标人自备施工机具，项目部提供施工所需的水源、电源接驳点，由中标人接驳至施工位置（电缆电线、水管等由中标包单位提供），住宿费用自行解决。

4、工程完工后由项目部进行验收并办理成品交接，但并不免除中标单位保修责任。

5、材料卸货、运至仓库以及材料装车、从仓库运输至施工现场、进场材料保管均由中标人自行负责（包括防雨水、防火、防盗等）。

6、所报单价包含所有措施费用，如：现场不设置生活区以及工具房、进场施工人员费用、现场的放线、测量费用（不含工程定位）、材料的水平、垂直运输费用、模板超高费、因赶抢工期而发生的措施费用；施工期间安全防护、成品保护；每日完工后现场清理；现场文明施工、满足管理方的5S管理；油漆桶、材料包装等杂物按指定点堆放或装车外运等。

7、本工程招标的工程量依据建设单位所提供的清单，实际工作量可能会因图纸变更、现场条件等发生变化，但工程量的减少执行此单价，投标人需充分考虑。

8、中标人需严格按甲方出具的施工图或招标清单中的工作内容进行施工，工程量按实际完成量及不超过甲方同业主结算量进行结算。

9、中标人在施工中甲供材料消耗量超量所发生费用均中标人承担。

10、所有报价均已包含施工时产生的垃圾运输费用。

11、所有乙方提供主材均需提供产品合格证及产品质量检测报告，并满足业主竣工验收要求。

12、进入现场施工人员必须实名制考勤，并提供劳务人员工资表。招标人支付进度款时，优先支付劳务人员工资。

附表6     铜陵有色金属集团股份有限公司绿色智能铜基新材料项目--渣选及厂前区域预应力混凝土管桩（机械租赁）报价表

| 序号 | 机械名称 | 工程量 （暂定） | 单位 | 投标报价（含 %增值税） | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价报价 | 总价 |  |
| 1 | 锤击式管桩打桩机 | 15000 | m |  |  | 1、准备打桩机具、移动打桩机、桩基定位放线,桩尖施工、安装桩帽、打桩、接桩、送桩、凿截桩头、防腐等。 高强预应力混凝土管桩PHC-500（125或130）ab，（持力层为中风化砂岩、最终以地勘报告及设计蓝图要求为准）桩长约30m，单桩竖向承载力以图纸设计为准。 2、锤击法沉桩，桩施工严格按照设计图纸、施工规范要求进行施工，保证桩身完整性，确保预应力混凝土管桩单桩竖向承载力达设计图纸要求，具体工程量以实际发生为准。 3、预制管桩、桩尖为甲供；乙方负责将预制管庄运输至距桩机设备15m以内。 4、报价含人工费、材料费（不含管桩、桩尖费用）、机械费、设备进出场费、设备折旧费、大小修理费、维护费、油费、驾驶员/操作员工资、设备运行所需电缆、移机、零配件和作业工具、接桩所需材料、管理费、利润及所承担风险责任等一切费用且单价不因市场燃油价格波动、工程量增减而做任何调整。注：乙方提供完整施工记录资料。 5、乙方含现场施工钢板垫路措施费、车辆出去场前冲洗清理、道路清扫等措施费用。 |
| 2 | 锤击式管桩打桩机 | 30000 | m |  |  | 1、准备打桩机具、移动打桩机、桩基定位放线,桩尖施工、安装桩帽、打桩、接桩、送桩、凿截桩头、防腐等。 高强预应力混凝土管桩PHC-600（125或130）ab，（持力层为中风化砂岩、最终以地勘报告及设计蓝图要求为准），桩长约 30m，单桩竖向承载力以图纸设计为准。 2、锤击法沉桩，桩施工严格按照设计图纸、施工规范要求进行施工，保证桩身完整性，确保预应力混凝土管桩单桩竖向承载力达设计图纸要求，具体工程量以实际发生为准。 3、预制管桩、桩尖为甲供；乙方负责将预制管庄运输至距桩机设备15m以内。 4、报价含人工费、材料费（不含管桩、桩尖费用）、机械费、设备进出场费、设备折旧费、大小修理费、维护费、油费、驾驶员/操作员工资、设备运行所需电缆、移机、零配件和作业工具、接桩所需材料、管理费、利润及所承担风险责任等一切费用且单价不因市场燃油价格波动、工程量增减而做任何调整。注：乙方提供完整施工记录资料。注：乙方提供完整施工记录资料。 5、乙方含现场施工钢板垫路措施费、车辆出去场前冲洗清理、道路清扫等措施费用。 |
| 3 | 锤击式管桩打桩机 | 3 | 根 |  |  | 1、准备打桩机具、移动打桩机、桩基定位放线,桩尖施工、安装桩帽、打桩、接桩、送桩、凿截桩头、防腐等。 高强预应力混凝土管桩PHC-600（125或130）ab，（试验桩），（持力层为中风化砂岩、最终以地勘报告及设计蓝图要求为准），桩长约 30m，单桩竖向承载力以图纸设计为准。 2、锤击法沉桩，桩施工严格按照设计图纸、施工规范要求进行施工，保证桩身完整性，确保预应力混凝土管桩单桩竖向承载力达设计图纸要求，具体工程量以实际发生为准。 3、预制管桩、桩尖为甲供；乙方负责将预制管庄运输至距桩机设备15m以内。 4、报价含人工费、材料费（不含管桩、桩尖费用）、机械费、设备进出场费、设备折旧费、大小修理费、维护费、油费、驾驶员/操作员工资、设备运行所需电缆、移机、零配件和作业工具、接桩所需材料、管理费、利润及所承担风险责任等一切费用且单价不因市场燃油价格波动、工程量增减而做任何调整。注：乙方提供完整施工记录资料。注：乙方提供完整施工记录资料。 5、乙方含现场施工钢板垫路措施费、车辆出去场前冲洗清理、道路清扫等措施费用。 |
| 合 价 |  | / |
| 报价说明：以上报价包括但不限于以下内容 1、本工程招标的工程量依据建设单位所提供的清单；工程量按实际完成量及不超过甲方同业主结算量进行结算。 2、人工、辅材、机械（含大型机械、桩基设备进退场）、设备折旧费、大小修理费、维护费、油费、驾驶员/操作员工资、设备运行所需电缆、移机、零配件和作业工具、接桩所需材料、措施费、管理费、利润、增值税等其它一切税费及风险费用，且单价不因市场燃油价格波动及工程量增减而做任何调整。 3、乙方承担并开具合法有效增值税专用发票。 4、沉桩过程中造成其它桩身上浮，由此产生的复打费用由乙方承担。 5、以上工程施工须保证最少3～4台锤击桩桩基进场。工期25日历天。 6、如果施工中对我方施工完成的工程进行破坏将按照发生的施工一切费用100%进行处罚。 7、工程施工完成后办理最终决算时应提供项目部确认的工期、安全及质量证明文件，如果不办理将不予办理最终结算。 |

一、施工说明：

1、本工程工期紧、任务重，请投标方务必到现场勘查。联系人：丁睿； 联系电话：13955906320。

2、中标人必须自行组织人员及时进行自带材料清理、整理，做好现场文明施工，达到铜陵市相关要求。

3、中标人自备施工机具，项目部提供施工所需的水源、电源接驳点，由中标人接驳至施工位置（电缆电线、水管等由中标包单位提供），住宿费用自行解决。

4、工程完工后由项目部进行验收并办理成品交接，但并不免除中标单位保修责任。

5、材料卸货、运至仓库以及材料装车、从仓库运输至施工现场、进场材料保管均由中标人自行负责（包括防雨水、防火、防盗等）。

6、所报单价包含所有措施费用，如：现场不设置生活区以及工具房、进场施工人员费用、现场的放线、测量费用（不含工程定位）、材料的水平、垂直运输费用、模板超高费、因赶抢工期而发生的措施费用；施工期间安全防护、成品保护；每日完工后现场清理；现场文明施工、满足管理方的5S管理；油漆桶、材料包装等杂物按指定点堆放或装车外运等。

7、本工程招标的工程量依据建设单位所提供的清单，实际工作量可能会因图纸变更、现场条件等发生变化，但工程量的减少执行此单价，投标人需充分考虑。

8、中标人需严格按甲方出具的施工图或招标清单中的工作内容进行施工，工程量按实际完成量及不超过甲方同业主结算量进行结算。

9、中标人在施工中甲供材料消耗量超量所发生费用均中标人承担。

10、所有报价均已包含施工时产生的垃圾运输费用。

11、所有乙方提供主材均需提供产品合格证及产品质量检测报告，并满足业主竣工验收要求。

12、进入现场施工人员必须实名制考勤，并提供劳务人员工资表。招标人支付进度款时，优先支付劳务人员工资。

投标单位：                           （盖章）           投标人：              （签字）            日  期：      年     月    日